招标公告附件一

雨水收集工程施工合同

合同编号：

甲方：　                                       签订地点： 江苏南京

乙方：                                         签订时间：2021年8月

为确保                           工程保质保量按时完成，甲乙双方本着平等互利的原则，遵照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，达成如下协议：

第一条 工程项目内容

1、工程名称：南京财经大学红山学院工程

2、工程范围：主要包括：招标文件及工程量清单等全部施工内容（设备加土建），交钥匙工程。

3、工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见附件1 |  |  |  |  |  |

第二条 承包方式：

一、承包方式： 实行包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包管理及配合、包检验、包维护、包风险、包验收合格等。

二、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将承包范围内的工程进行转包或违法分包。

三、甲方保留增减本工程项目内容、范围、深度、清单工程量的权利。

四、按照本合同约定的各项既定单价，进行项目核算，最终以实际发生量结算。

第三条 工程工期

合同工期为日历天，工程开工日期暂为：2021年    月    日,（具体开工时间以甲方通知为准）。开工之日起     日历天完成合同约定的全部工程量，并在该期限内通过竣工验收。原则上在工期要求时间内完成合同约定的全部工程量，下列情况经甲方书面确认后其工期相应顺延：

1、 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时。

2、 非乙方原因造成的工期延误。

3、 国家规定的不可抗力因素。

以上情形必须经甲方书面同意，否则不得顺延。

第四条 履约保证金

本合同生效之日，乙方支付给甲方        元（大写：      圆整）作为合同履约保证金，甲方应在项目施工完成后10个工作日内，无疑无息退还至乙方指定账户。

第五条 质量标准

1、乙方使用主材应为原厂全新正品，符合约定的规格要求，并提供合格证、检验报告，如有不合格材料，甲方有权拒绝使用。

2、每次工程主材到达前，乙方须邀请甲方人员现场验收，经甲方验收通过后方可上楼使用。甲方不验收或验收不通过的，乙方不得擅自将材料运至施工现场。

3、乙方承包甲方的工程质量必须达到国家验收规范中的合格标准，并符合甲方制定的验收要求。

4、乙方应严格按照施工图纸及国家和行业现行施工验收规范的要求及标准进行施工。

5、各分项工程质量须经过甲方验收合格后方能进行下道工序施工，验收不合格，乙方须无条件返工处理，在限定时间内整改后由甲方重新组织验收直至验收通过，因返工引起的费用由乙方自行承担。乙方不得擅自实施未经甲方同意的施工方案。

6、本工程施工图纸及合同清单做法未详细标注的，执行国家及行业相关规范、标准、图集规定，并经甲方同意后方可施工。

7、乙方应按照施工技术要求及甲方最终确认的工程施工方案进行。

第六条  工程价款及结算方式

一、合同价款

第一包中标总价暂定：        （¥0.00元）。

二、结算方式：

1、主体结构安装（PP模块安装完成，土方回填结束）及雨水收集系统调试完成并正式验收合格后15个工作日内，甲方付至合同总款的95%；留5%作为质保金。质保金的起算日期为项目验收合格后的次日起计，24个月无质量问题或其他扣款情形的一次性付清（利息不计）。付款采用转账形式，乙方在甲方付款前一次性提供符合甲方要求的全额增值税发票。否则，甲方有权暂缓支付款项。

2、甲方按本合同约定支付工程项目款前乙方须开具符合甲方要求的全额发票，否则甲方有权暂不付款支付进度款时无需开票），且不承担任何责任。

3、甲方按照本合同约定向乙方支付质保金前，乙方须出具书面检查报告，有问题的须及时修复完好，经甲方确认无异议后支付，否则甲方有权停付质保金，且不承担任何责任。

三、用电费用：

乙方与现场总包单位自行协商。

第七条  图纸及材料变更

甲方设计图纸、说明和有关技术资料，为乙方施工的有效依据。甲方设计需要变更的，乙方不得拒绝实施，以变更合同的方式加以约定。乙方认为需修改图纸或对工程进行变更的，须以书面材料报甲方，并经甲方书面认可后方可实施。未经甲方书面认可，乙方不得擅自修改或进行工程变更。

第八条  质保与售后服务

1、质保范围：整体工程质保期2年。

2、巡检：乙方每年应对承包范围内全部工程至少进行一次巡检，做好相应巡检记录并由甲方相关人员确认，如发现工程质量问题，应在24小时之内进行免费维修。

3、服务响应：质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时之内到现场进行免费维修，否则甲方有权扣收质保金，并自行确定第三方维修处理，由此产生的维修等相关费用均由乙方承担。

第九条工程进度及对接管理

一、在合同规定总工期内，乙方应完成承包范围内全部工程的施工，否则每滞后一天按照合同价款千分之五向甲方支付违约金。

二、现场管理对接人员

1、甲方委派人员：

（1）现场管理代表为：　开发建设部相关人员（甲方工程师）

（2）甲方委派的工程师负责对工程进度、质量、安全文明施工、隐蔽工程和合同执行情况等进行监督检查，负责协助乙方办理设计、造价相关问题等。

2、乙方委派人员：

项目经理为：            电话：

三、乙方需服从甲方现场人员管理，协助好材料进场、文明安全、施工工序、施工标准、时间进度等各环节，确保高质量如期完工。

第十条 工程竣工验收及维修

一、工程完工后15个工作日内，乙方自行对工程进行初验，工程初验全部合格后，乙方以书面材料向甲方提出竣工验收申请，经甲乙双方协商确定验收时间后，由甲方组织有关单位进行竣工验收和工程量结算。

二、工程验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，乙方须在甲方要求的时间内，完成整改合格后，再进行验收。

三、乙方对交付甲方使用的工程在质保期内承担质量保修责任。

四、在质保期内属乙方施工范围内的工程项目，乙方应负责免费维修（甲方人为破坏除外）。若乙方不能按甲方要求维修，甲方有权自行安排维修，所发生的维修费用从工程质保金中直接扣除，不够部分需乙方另行支付，甲方还有权追究乙方相应违约责任。对于不能维修之情形，乙方应负责据实赔偿并承担相关法律责任。

第十一条　施工场地交接

乙方应在竣工验收合格之日起在甲方规定时间内将施工队伍和材料机具全部撤清，保持场地干净整洁，设施完好。超过期限未按要求清场的，乙方应每天向甲方支付200元/天的地占用费，并直接从工程款中扣除。若由于乙方原因使甲方受到政府有关部门处罚，应承担全部费用，并赔偿甲方损失。

第十二条  双方的责任

一、甲方责任

1、向乙方提供完整的施工图纸及方案；

2、提供建筑物定位坐标，配合现场协调，协助校内进入；

3、协调现场施工临时用水、用电；

4、按合同约定向乙方支付工程款；

5、对工程进度、质量、造价、安全文明施工及合同履行等按国家有关规定进行全过程监督管理

6、组织工程竣工验收工作；

7、做好外围及分包单位的协调工作。

二、乙方责任

1、管理人员安排：

①为保证本工程的工期和质量，乙方现场项目经理、技术负责人需经甲方认可且原则上不得擅自更换，如因特殊原因确需更换时，乙方应及时安排具备相应资质和能力的人来担任，且必须经甲方同意后方可调整。

②乙方的项目经理、技术负责人必须出席一切由甲方召开的工程例会或专题会议等，如有特殊情况，应事先请假。

③具备下列行为之一的，甲方有权要求撤换乙方管理人员，乙方必须按甲方要求撤换，并接受甲方要求乙方所承担的违约责任，甲方对包括但不限于以下情形具有最终认定权利；

- 工作中经常出错的；

- 粗暴对待甲方管理人员的；

- 不服从甲方的监督和管理的；

- 无能力履行其职责或玩忽职守的；

- 不遵守本合同、国家法律法规和验收标准的；

- 有损于质量安全或他人健康的；

2、安全文明管理：

①乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理等法律法规和甲方的要求，并编入本工程《施工组织设计》中，开工前编制审核完成，严格按照安全标准施工，按照乙方投标时承诺的安全文明示范工地标准施工，如因施工安全、劳动保护、卫生管理等方面而牵连到甲方的，甲方可直接在工程款中扣除相应赔付款等。

②无条件接受政府职能部门、甲方的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

③特殊工种要经过专业培训，做到持证上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。

④做好现场布置，施工现场将按照施工进度和施工方案的要求，设计编制具体有针对性场地布置，使材料堆放，施工运作既顺畅又合理；并从安全管理、宣传教育的方面来考虑。使在安全工作的开展方面得到有力的保证。

⑤施工材料的存放、保管应符合防火安全的要求，材料分类归堆整齐，插挂名称、品种、规格标牌，做到一目了然。易燃易爆物品应专库、分类、单独堆放，保持通风。用电符合防火规定。在油漆、氧气、乙炔瓶等易燃易爆处设明显的危险标志。现场建筑垃圾集中堆放整齐，及时做好清理工作。

⑥施工现场严格执行防火责任制。防火和易燃易爆物由专人管理，配备足够数量且符合要求的消防器材，做到布局合理。

⑦在事故发生后尽可能短的时间内报告事故的详细情况，如出现人员伤亡或其他严重事故，应以最快方式通知甲方，并有责任尽力采取必要的措施，防止或减少损失。自工程开工至工程移交甲方的全过程中，在施工场地范围内发生人身伤害、财产损失的，均由乙方承担全部责任，在施工场地范围外，因乙方施工或乙方工作人员原因导致的任何人身伤害、财产损失，也均由乙方承担。

⑧工程中的拆除及因施工产生的所有建筑垃圾（含其它分包单位施工遗留的垃圾），乙方应每天清理集中堆放，根据垃圾量的多少或甲方要求需及时外运至主管部门指定的堆放场地，在运输建筑垃圾时不得遗落（如有遗落应及时清扫），乙方如违反当地有关部门交通法规、管制或因遗留建筑物料及垃圾等在道路上而遭到处罚，一切由此产生的费用及罚款均由乙方承担，且甲方有权追究乙方责任。施工时造成周边环境的污染由乙方恢复，否则甲方有权另行安排，费用从工程款中扣除。

⑨在任何时候，乙方应采取合理措施，防止其员工或工人发生违法或妨碍治安的行为，并保护工程附近的个人或财产免受以上行为的破坏。

3、乙方进场材料进场前，必须如实提前申报，经甲方验收后方可进场。

4、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将承包范围内的工程进行转包或违法分包；

5、严格按照防水工程验收规范和规定的配合比进行施工，并做好自检工作，确保工程质量。如果隐蔽验收一次不通过，罚款1000元。拖延时间按2000元/天处罚。

6、严格落实甲方工期要求，合理的安排施工，并汇报施工工作计划。

7、认真组织管理，维护现场清洁，做到“工完场地清”。

8、各分项工程完工后，组织验收。

9、乙方必须按月发放其工人工资，拖欠工人工资引起投诉，甲方按拖欠工资总数双倍罚款，罚款直接从工程款中扣除。

10、乙方在施工中应给工人配备必要的劳保用品和防暑降温用品，防止由于防水材料挥发引起中毒和天气炎热引起的中暑等安全问题等，施工过程中所引发的一切责任后果均由乙方承担。

11、如乙方因质量、违规操作等各方面的原因影响质量、工期的，经2次整改或处罚尚无效果的，甲方有权终止合同。

12、乙方在履行本合同过程中，应按国家相关环境保护法、行业规定及甲方要求做好环境保护工作，防止引起环境污染造成其他损害。若因乙方原因导致环境污染而致使甲方及其他方造成损失，乙方应对此承担相应责任。

13、乙方如有工人发生工伤、伤亡事故，该受伤或死亡工人的一切费用由乙方承担，甲方对此不承担任何责任。

14、为保证本工程的工期和质量，乙方现场项目经理、技术负责人需经甲方认可且原则上不得更换，如因特殊原因确需更换时，乙方应及时安排具备相应资质和能力的人来担任，且必须经甲方同意后方可调整。

15、乙方须提供本地化服务，因分公司在施工、维护、质保、结算等全过程中造成甲方经济、质量、质保、服务等违约及责任纠纷的由乙方全权承担。

第十三条　违约责任

一、乙方应严格按本合同相关条款执行，乙方单方面无故擅自终止履行合同即视为违约，甲方有权扣除乙方的项目履约保证金，且乙方还需赔偿甲方的全部损失。

二、如发现乙方将不合格材料运至现场，乙方必须立即无条件将不合格材料退场并承担3000元/

次的违约金。

三、乙方在未征得甲方批准的情况下不得更换主要管理人员，否则，乙方应向甲方支付2000元/

次违约金，且甲方有权单方面解除合同。

四、 因乙方原因，工期每延误一天，乙方均应按合同价款千分之五每天向甲方支付工期违约金，从工程款中扣除。总工期延误超过5天，甲方除按上述标准主张违约金外，还有权解除合同，另行安排其他施工单位进行施工，乙方无条件退出工地。甲方将根据乙方已完成的工程量按其相应价款的70%结算支付，乙方应无条件接受。

五、工程质量不合格造成甲方损失的，应赔偿全部经济损失，并在甲方规定时间内整改合格。整改费用由乙方承担。

六、因工程质量达不到合格标准，造成的损失由乙方自行承担，甲方拒付工程款，并扣除乙方履约保证金，造成的所有返工损失均由乙方承担。乙方还应向甲方赔偿因工程质量造成的各项经济损失。

七、如在施工中发生重大安全质量事故，每项次支付违约金10,000元，并由乙方承担全部责任。

八、施工管理混乱，不听从甲方检查监督，发现一次支付违约金500元，甲方直接从工程款中扣除。

九、乙方项目经理或技术负责人，每次工程例会缺勤一次支付违约金200元/人（特殊原因向甲方请假且经甲方同意的除外），以当次签到表为依据。

十、乙方项目经理和技术负责人每天至少有一人到达工地现场指挥，否则按300元/日的标准直接从工程款中支付违约金。

十一、本工程施工期间，如因乙方原因造成对第三方施工工程的损坏，乙方应负责维修完善，并承担由此造成的一切损失。

十二、本工程乙方不得以任何形式擅自转包或违法分包，乙方必须投入足够并满足工程质量要求的施工力量，否则甲方有权立即解除合同，且乙方还应按合同价款的百分之三十向甲方支付违约金，并有权不支付工程款，给甲方造成其他损失的，还应赔偿甲方损失且甲方还有权解除合同。

十三、乙方应及时足额发放劳务人员工资和妥善处理好内部人员各类纠纷，不得影响社会稳定性。十四、乙方不得因工程变更或零星项目价款未定而拒绝施工，否则甲方有权按1000元/次要求乙

方给予支付违约金。

第十四条　其他

一、本工程招标文件、图纸及答疑、乙方投标文件、廉政承诺书、文明施工及安全管理承诺书及合同附件等，与合同具有同等法律效力。本合同内容中如有不一致的以有利于甲方的解释为准。

二、本合同所有条款均是双方平等、自愿协商后达成，各方均不得在任何时间以任何方式对合同条款效力提出异议。

三、甲方委托的其他区域，相同施工标准要求的，可以按照本合同价格进行核算。

四、未按照合同标准要求施工的，按照核减项目工程量的1.5倍价格扣减费用。

五、本合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院起诉。

六、

七、本合同自双方盖章，法定代表人或委托人签字后即生效，至质保期满，结清全部工程款后自动废止。

八、本合同一式   陆   份，甲方执  伍  份，乙方执  壹 份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                        委托代理人：

日     期：                        　日     期：

合同附件1：

工程量清单报价

以最终定标为准

合同附件2：

廉 政 承 诺 书

甲方：南京财经大学红山学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华投资集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

15105517727

监督邮箱：xhjtdc@xhgroup.cn          监督邮箱：

xh@xhgroup.cn

备注：各单位在使用《廉政承诺书》时，不得删改落款签署部分的项目，不得删改监督电话号码和督查邮箱。

合同附件3：  文明施工及安全管理承诺书

致：

为确保                   ，在文明施工及安全管理事宜，我公司做出如下承诺：

一、承诺在项目履约期间，严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑法》、《工程建设管理条例》的内容和甲方要求，明确安全责任，做好施工组织设计、文明施工、安全施工、安全用电，服从甲方和监理单位的日常管理和检查。

二、承诺设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查及对施工人员进行安全、文明施工教育，保证施工人员不违反甲方管理规定和国家法律法规。

三、承诺在建设工程施工前，项目管理人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行详细说明，杜绝野蛮施工，不规范施工等情况发生。对施工现场实行封闭围挡并有明显的安全警示标识。发现安全事故隐患，及时向甲方和监理单位报告。对违章指挥、违章操作的立即制止，即时整改，否则按500元/次进行扣除违约金。当天内拒不整改的，每逾期一天，按照单体合同价的0.5%支付合同违约金。

四、承诺产生的建筑、生活垃圾由责任人运至指定地点或按照规定清运出校园，如发生任何乱丢、乱堆放工程及生活垃圾情况的，按照500元/次予以处罚。

五、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，上岗作业。

六、乙方因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定承担相应处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任（发生上述事故，发包人视情况严重性，有权部分或全部解除合同）：

A、发生特别重大事故，承包人按事故所处分项工程总价10%/次，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3万元，造成损失的还应赔付损失；

B、发生重大事故，承包人按事故所处分项工程总价8%/次，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于2 万元，造成损失的还应赔付损失；

C、发生较大事故，承包人按事故所处分项工程总价5%/次，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1万元，造成损失的还应赔付损失；

D、发生一般事故，承包人按事故所处分项工程总价2%/次，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于0.5 万元，造成损失的还应赔付损失；

发生上述事故，发包人视情况严重性，有权部分或全部解除合同

七、承诺按时参加甲方相关单位组织的各种工程会议，不得迟到和无故不参加会议。迟到一次扣违约金300元/次，无故不参加会议扣违约金500元/次。

八、承诺施工中应节约用水、用电，发现长明灯、长流水现象、私接乱拉线路、使用电炉等违反规定的电器等情况的,按照100元/次予以处罚。

九、承诺在下货、搬运、施工中造成人员、财产损失的，照损失程度全额赔偿，造成原有建筑物或物资等损坏的应及时恢复原样，否则按照3倍损失赔付。

十、承诺将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件甲方备案。承诺施工现场应注意防暑，合理规避高温作业，如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责。。

十一、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志，保证施工人员和第三方人员、财产安全。

履约期间若发生任何不文明施工现象及安全管理责任事故的，我方愿承按照承诺承担一切责任。

承诺单位（签字、盖章）：

年   月    日

招标公告附件二：

| 南京财经大学红山学院雨水回用工程项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规格要求 |  |  | 计量 单位 |  | 数量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 |  | 备注 |
| 1 | 蓄水池PP模块 | 1.滤料品种:蓄水池PP模块（增强型） 2.滤料规格:800mm*800mm*500mm，800mm*800mm*250mm 3.强度:承压力必须≥400KN/m2 4、结构侧壁及顶班及底板做法需满足覆土2米要求 |  |  | m3 |  | 403.2 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | 池模块侧板 | 1.材质:池模块侧板 2.规格:800mm*500mm |  |  | m2 |  | 128 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | 蓄水池防护板 | 1.材质:蓄水池防护板 2.厚度:50mm |  |  | m2 |  | 289.28 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | 蓄水池清水池隔离防护板 | 1.材质:蓄水池清水池隔离防护板 2.厚度:50mm |  |  | m2 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | 截污挂篮沉淀装置 | 1.名称:截污挂篮沉淀装置 2.检查井材质、规格:外壳PE，内置不锈钢304提篮及过滤网 3.出入口公称直径:DN300 4.基础:C20混凝土 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | PE+304不锈钢 |
| 6 | 雨水弃流过滤装置 | 1.名称:雨水弃流过滤装置 2.检查井材质、规格:外壳PE，内置不锈钢304提篮及过滤网 3.出入口公称直径:DN300 4.附件:内置水流堰挡板、控制阀、控制球、不锈钢滤 5.基础:C20混凝土 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | PE+304不锈钢 |
| 7 | 雨水设备检修井 | 1.垫层、基础材质及厚度:雨水设备检修井 2.检查井材质、规格:A级国标抗震8级 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:∅630mm，道路设置加强型球墨铸铁井盖，铺装绿化带设砼井盖或不锈钢井盖 |  |  | 座 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 | 雨水排污/出水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:雨水排污/出水井 2.检查井材质、规格:A级国标抗震8级 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:∅630mm，道路设置加强型球墨铸铁井盖，铺装绿化带设砼井盖或不锈钢井盖 |  |  | 座 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |
| 9 | 金属支架制作、安装 | 1.名称：雨水收集专用支架 2.规格：800mm*800mm*2500mm 3.材质：304不锈钢 |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 | 雨水专用组合液位计 | 1.规格:雨水专用组合液位计 |  |  | 组 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 | 一体化处理器 | 1.类型:一体化处理器 2.附件:500mm过滤器+自动投药器+紫外线消毒器+压力感应装置+泄压回水装置+补水系统 3.规格、型号:1050*850*800mm 4.处理能力:25t/h |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
| 12 | 反冲洗装置 | 1.类型:反冲洗装置 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 | 控制箱 | 1.名称:PLC控制柜(防水) 2.型号:含电子元器件、接线、接地及控制系统 3.基础形式、材质、规格:卵石垫层200mm，C20混凝土底板，基础C20抬高500mm，砂浆抹面厚20mm 4.安装方式:落地安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
| 14 | 离心式泵 | 1.名称:绿化浇灌供水泵 2.型号:Q=20m³/h，H=40m，N=3.0 KW 3.规格:含不锈钢格栅、管道阀门（闸阀、止回阀、软接头）等 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 品牌： 南方泵业、上海东方、上海凯泉、上海连城、上海熊猫等同级别品牌 |
| 15 | 离心式泵 | 1.名称:提升泵 2.型号:Q=20m³/h，H=10m，N=1.1 KW 3.规格:含不锈钢格栅、管道阀门（闸阀、止回阀、软接头）等 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |
| 16 | 离心式泵 | 1.名称:排污泵 2.型号:Q=20m³/h，H=15m，N=3.0 KW 3.规格:含不锈钢格栅、管道阀门（闸阀、止回阀、软接头）等 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |
| 17 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:水表、电磁阀、蝶阀、止回阀 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
| 18 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:水表、蝶阀、止回阀 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
| 19 | 砖砌设备间 | 1.垫层、基础材质及厚度:卵石垫层厚200mm，C20混凝土底板厚200mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖砌体 3.勾缝、抹面要求:1.5mm聚氨防水涂膜，砂浆抹面厚20mm 4.井盖、井圈材质及规格:检修口1500*1200mm，深1100mm,道路设置加强型球墨铸铁井盖，铺装绿化带设砼井盖或不锈钢井盖 5.附件:De50地漏 |  |  | 座 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
| 20 | 砖砌阀门井 | 1.名称:砖砌阀门井 2.规格、强度等级:1500*800*1000mm(H) 3.井盖、井圈材质及规格:道路设置加强型球墨铸铁井盖，铺装绿化带设砼井盖或不锈钢井盖 |  |  | 座 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
| 21 | 塑料管 | 1.名称:管材，管件类 2.给水:自补水阀门井处至检修口，本工程所需补水管、提升管、管件、阀门等 3.排水:自安全分流井处（不含井）至污水井，本工程所需排水管、管件、阀门等 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
| 22 | 电力电缆 | 1.名称:电线电缆类（含配管） 2.规格:本项目所需强弱电电线电缆（含控制柜进线） |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
| 设备部分小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 第二部分：土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合计 |  | 备注 |  |
| 1 | 构造柱 |  | 1.规格:370mm*400mm 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 4.44 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:钢筋混凝土圈梁 2.混凝土强度等级:C25，370mm*200mm | m3 |  | 4.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | 矩形梁 |  | 1.混凝土种类:钢筋混凝土梁板 2.混凝土强度等级:C25，厚200mm | m3 |  | 3.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | 有梁板 |  | 1.混凝土种类:钢筋混凝土顶板 2.混凝土强度等级:C25，厚200mm | m3 |  | 40.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 | 有梁板 |  | 1.混凝土种类:钢筋混凝土底板 2.混凝土强度等级:C25，厚200mm | m3 |  | 40.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C20,厚100mm | m3 |  | 23.46 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7 | 砖基础 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:370mm厚 | m3 |  | 53.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:φ6及以上 | t |  | 0.064 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:φ12及以上 | t |  | 10.537 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:4.3及以上 | m3 |  | 1424.69 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 11 | 回填方 |  | 1.密实度要求:90%及以上 2.填方材料品种:原土夯实回填，不满足要求的，需换填 | m3 |  | 941.23 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 12 | 中粗砂 |  | 1.材料种类及配比:中粗砂 2.压实系数:90%及以上 | m3 |  | 40.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 13 | 素土夯实 |  | 1.夯填材料种类:素土夯实 | m2 |  | 234.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 土建部分小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 全部费用总计人民币大写： 元整（小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报价含材料、人工、税金、利润、运输装卸、检验、验收及管理费用等一切费用； 2、以上工程量仅供参考，以投标商填写为准，须满足图纸（雨水图纸和管综图纸另附）相关参数要求。 3、报价单位（含签章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |